Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)
Sustainova Web Role Admin

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Identifikasi Test Plan | TP-SUSTAINOVA-MOD1-202210370311406 |
| Nama Aplikasi | Sustainova |
| Versi | 1.2 |
| Peran yang Dipilih untuk Diuji | Admin, konsisten sampai UAP |
| Nama Praktikan | Rusdany Maestro |
| NIM | 202210370311406 |
| Kelas | C |
| Tanggal Dibuat | 5 Oktober 2026 |
| Tanggal Terakhir Diperbarui | 15 Oktober 2026 |
| Status | Siap review Test Plan; proyek telah disetujui asisten |

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal Revisi | Diperbarui Oleh | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 5 Oktober 2026 | Rusdany Maestro | Penyusunan konteks, cakupan admin, risiko, kriteria, lingkungan, jadwal Modul 1 dan luaran berdasarkan template serta sumber aplikasi. |
| 1.1 | 5 Oktober 2026 | Rusdany Maestro | Mencatat registrasi kelas C baris 20, konfirmasi persetujuan proyek dari praktikan, checklist 12/13 dan tindak lanjut REQ-1. |
| 1.2 | 15 Oktober 2026 | Rusdany Maestro | Menyelaraskan 8 fitur utama berdasarkan menu, memperbaiki deskripsi Profil/Berita/Pesan, menambahkan search/filter dalam tiga menu, memperbarui ID dan risiko terkait. |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3

1. Konteks Pengujian	4

1.1 Item Uji	4

1.2 Cakupan Pengujian	4

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji	5

1.4 Asumsi dan Batasan	6

2. Daftar Risiko	7

3. Strategi Pengujian	10

3.1 Pendekatan Keseluruhan	10

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan	10

3.3 Kriteria	10

4. Lingkungan Pengujian	11

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras	11

4.2 Perangkat Lunak dan Alat	11

4.3 Jaringan dan Backend	11

4.4 Data Uji	12

5. Jadwal Pengujian	13

6. Luaran Pengujian	14

# 1. Konteks Pengujian

Sumber kebutuhan awal: README.md, LOCAL-SETUP.md, frontend/src/router/index.js, halaman autentikasi/admin, backend-js/src/routes/adminRoutes.js, uploadFile.js dan controller terkait. Sumber ini digunakan untuk menyusun cakupan; aturan bisnis yang belum eksplisit dikonfirmasi kepada asisten. SRS belum wajib selesai pada Modul 1 dan dilengkapi bertahap pada Modul 2.

## 1.1 Item Uji

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Nama Aplikasi | Sustainova |
| Platform | Web |
| Versi | Commit dasar 9adad2b dengan perubahan lokal per 15 Oktober 2026; rute dan search/filter mengacu pada checkout yang digunakan untuk desain Modul 2. |
| URL Deployment / Akses | http://localhost:5173; login /login; dashboard /admin/dashboard |
| Tumpukan Teknologi | Vue 3, Vue Router 4, Vite 6, Bootstrap 5; Node.js, Express 5, MySQL melalui mysql2; JWT dan bcrypt. |
| Deskripsi Singkat | Aplikasi informasi keberlanjutan. Admin memantau Dashboard, mengelola Berita, Program, Pesan dan Profil akun sendiri. Search/filter tersedia di daftar Berita, Program dan Pesan. |

## 1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cakupan mencakup 8 fitur utama: Login, Register, Forgot Password, Dashboard, Kelola Berita, Kelola Program, Pesan dan Profil. Tambah, ubah, hapus, validasi, perubahan status dan search/filter dicakup sebagai subfitur pada menu induknya. Search/filter berbasis kata kunci tersedia pada Pesan, Kelola Program dan Kelola Berita. Register tetap jalur publik; role under test adalah Admin.

| No. | Nama Fitur | Jenis Fitur | Deskripsi Singkat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login | Autentikasi | F-01 Login akun admin; kredensial sah membuka dashboard, input tidak valid ditolak dan rute terlindungi memerlukan sesi yang sesuai. |
| 2 | Register | Autentikasi | F-02 Pendaftaran publik dengan validasi data dan email unik. Akun baru berperan user, bukan admin; admin disiapkan melalui seed. |
| 3 | Forgot Password | Autentikasi | F-03 Permintaan email dan reset password akun admin; token berlaku 30 menit dan sekali pakai, password baru tervalidasi serta sesi lama berakhir. |
| 4 | Dashboard | Tambahan | F-04 Menampilkan total Program, Berita dan Pesan, ringkasan program/berita terbaru, daftar pesan serta navigasi ke menu terkait. |
| 5 | Kelola Berita | Tambahan | F-05 Melihat, menambah, mengubah dan menghapus berita. Search/filter menyaring kata kunci pada judul, ringkasan, kategori atau tanggal, dengan reset dan jumlah hasil. |
| 6 | Kelola Program | Tambahan | F-06 Melihat, menambah, mengubah dan menghapus program. Search/filter menyaring nama, deskripsi, status, peserta atau tanggal, dengan reset dan jumlah hasil. |
| 7 | Pesan | Tambahan | F-07 Melihat daftar/detail, mengubah status new/read/replied dan menghapus pesan. Search/filter menyaring pengirim/email, subjek, topik, isi atau status, dengan reset dan jumlah hasil. |
| 8 | Profil | Tambahan | F-08 Melihat serta mengubah nama, email, telepon, username dan alamat akun admin sendiri; tersedia batal edit dan akses cepat ke menu admin. |

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

| No. | Fitur / Aspek | Alasan Pengecualian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alur author dan editor, review jurnal dan kolaborasi | Di luar role admin. Akun pembanding hanya digunakan untuk memastikan batas akses, bukan menguji alur bisnis role lain. |
| 2 | CRUD publikasi melalui UI admin | File komponennya tersedia, tetapi rute publikasi admin belum didaftarkan pada router. Tidak dihitung sebagai fitur demo admin. |
| 3 | Produksi, pengiriman email publik dan uji beban besar | Lingkungan yang disiapkan lokal; SMTP lokal digunakan. Detail pengujian modul berikutnya belum ditetapkan. |

## 1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

| Bidang | Detail |
| --- | --- |
| Nama Peran | Admin |
| Deskripsi Peran | Memantau dashboard, mengelola berita, program dan pesan kontak, serta memperbarui profil akun sendiri. Akun admin berasal dari seed database. |
| Fitur yang Dapat Diakses | F-01 dan F-03 sampai F-08. F-02 merupakan jalur registrasi publik wajib proyek dan tidak memberikan hak admin. CRUD dan search/filter adalah subfitur pada menu induknya. |
| Alasan Pemilihan | Delapan fitur utama terdiri atas tiga autentikasi dan lima menu admin. CRUD, validasi teks/angka/tanggal/berkas, search/filter dan perubahan status memberi variasi pengujian sampai UAP. Perbedaan role pada platform Web tidak membedakan produk untuk registrasi. |

## 1.4 Asumsi dan Batasan

| Jenis | Deskripsi |
| --- | --- |
| Asumsi | Akun admin@test.com dari seed tersedia pada database uji; email reset dapat dibaca melalui Mailpit. Data sementara diberi awalan PKPL-M1. |
| Asumsi | README.md, LOCAL-SETUP.md, UI dan source code menjadi sumber kebutuhan awal. Perilaku serta aturan bisnis dikonfirmasi kepada asisten; SRS dilengkapi pada Modul 2. |
| Batasan | Fokus role admin; registrasi publik dicakup hanya sebagai syarat autentikasi proyek. Tidak ada perubahan role melalui registrasi. |
| Batasan | Uji dilakukan pada database lokal yang dicadangkan. Jangan menghapus data asli; baseline commit dan perubahan lokal dicatat sebelum demo. |
| Batasan | Demo 7 Oktober 2026. Proyek sudah terdaftar pada tab C baris 20 dan disetujui asisten berdasarkan konfirmasi praktikan. Checklist tercatat 12/13; REQ-1 masih FALSE. Persetujuan proyek tidak berarti Test Plan sudah dinilai. |

# 2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

| ID Risiko | Deskripsi Risiko | Jenis | Dampak | Kemungkinan | Prioritas | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Batas otorisasi tidak sesuai kebutuhan: endpoint /api/admin juga mengizinkan editor; akses UI dan API dapat berbeda. | Produk | 5 | 3 | 15 | Konfirmasi matriks izin dengan asisten, bandingkan akses tanpa token dan akun pembanding, pastikan data admin hanya dapat diubah role yang disepakati. |
| R-02 | Reset password gagal karena SMTP tidak tersedia, token dapat digunakan ulang atau sesi lama masih aktif. | Produk | 5 | 3 | 15 | Siapkan Mailpit dan migrasi reset; periksa email, token sekali pakai/kedaluwarsa dan penolakan sesi lama menggunakan akun admin sementara. |
| R-03 | Input program tidak konsisten: peserta nol tidak tersimpan, peserta negatif lolos atau rentang tanggal terbalik tersimpan. | Produk | 4 | 4 | 16 | Sepakati batas peserta dan tanggal; bandingkan validasi UI/API serta data tersimpan. Dahulukan pemeriksaan nilai nol, negatif dan urutan tanggal. |
| R-04 | Unggahan berkas tidak dibatasi backend; fileFilter menerima semua berkas tanpa batas ukuran meskipun UI menyebut maksimum 5 MB. | Produk | 4 | 4 | 16 | Gunakan berkas sementara; konfirmasi jenis/ukuran yang diizinkan, catat perbedaan UI/backend sebagai incident dan rencanakan validasi server serta pembersihan file. |
| R-05 | Ubah/hapus konten menyebabkan data dan berkas tidak sinkron atau data asli hilang. | Produk | 5 | 3 | 15 | Cadangkan database dan folder unggahan; gunakan data berawalan PKPL-M1, periksa persistensi dan pembersihan, siapkan pemulihan cadangan. |
| R-06 | Status pesan tidak mencerminkan keadaan terbaru; detail mengubah status read tetapi respons dapat membawa status sebelumnya. | Produk | 3 | 4 | 12 | Bandingkan status pada detail, daftar setelah refresh dan database; gunakan pesan sementara dan cek perubahan new/read/replied. |
| R-07 | Demo terganggu karena MySQL, backend, frontend atau Mailpit tidak aktif. | Proyek | 4 | 3 | 12 | Lakukan pemeriksaan health dan login sebelum demo, jalankan JALANKAN.cmd, siapkan log serta langkah pemulihan layanan lokal. |
| R-08 | Perubahan cakupan setelah persetujuan tidak tercatat atau sumber kebutuhan awal belum ditautkan pada registrasi. | Proyek | 4 | 3 | 12 | Registrasi tab C baris 20 tersedia; UNQ-1 TRUE. Tautkan sumber kebutuhan awal untuk REQ-1, catat perubahan scope dan latihan demo sebelum 7 Oktober. |
| R-09 | Search/filter menampilkan data tidak sesuai kata kunci, jumlah hasil salah atau reset tidak memulihkan daftar. | Produk | 4 | 3 | 12 | Periksa tiap atribut pada Pesan, Kelola Program dan Kelola Berita; bandingkan hasil, kapital/spasi, pencarian kosong/reset dan baris yang sedang diedit. |
| R-10 | Perubahan Profil tidak tersimpan konsisten atau mengenai akun yang bukan milik admin yang login. | Produk | 4 | 3 | 12 | Gunakan akun admin sementara; bandingkan identitas akun dan nilai sebelum/sesudah refresh; periksa batal, validasi nama/email dan persistensi. |

Dasar skor: dampak dan kemungkinan masing-masing berskala 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi); prioritas = dampak x kemungkinan. Skor adalah estimasi perencanaan. R-03/R-04 bernilai 16 karena variasi input dan unggahan perlu diperiksa; R-01/R-02/R-05 bernilai 15 karena menyangkut akses, akun atau integritas data. R-06 sampai R-10 bernilai 12. Mitigasi menjelaskan pemeriksaan dan tindakan pengurangan risiko.

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

# 3. Strategi Pengujian

## 3.1 Pendekatan Keseluruhan

| Bidang | Deskripsi |
| --- | --- |
| Pendekatan Pengujian | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. Perencanaan Modul 1 mendahulukan fitur berisiko tinggi dan bukti yang dapat ditelusuri. |
| Tingkat Pengujian | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. |
| Jenis Pengujian Utama | Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya. |
| Fitur Berprioritas Tinggi | F-06 Kelola Program dan unggahan pada F-05/F-06 (R-03/R-04, 16); Login, Forgot Password serta ubah/hapus pada Kelola Berita, Kelola Program dan Pesan (R-01/R-02/R-05, 15). Search/filter dan Profil ditelusuri melalui R-09/R-10 (12). |

## 3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Pada Modul 1, arah dan teknik pengujian belum perlu ditentukan. Bagian ini dilengkapi secara bertahap setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

| Aspek | Status | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Arah dan Teknik Pengujian | Belum ditetapkan | Dilengkapi setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya. |

Arah dan teknik pengujian dipertahankan sebagai Belum ditetapkan untuk Modul 1 sesuai template laboratorium.

## 3.3 Kriteria

| Jenis Kriteria | Deskripsi |
| --- | --- |
| Kriteria Masuk | Build dicatat; MySQL, UI, API dan Mailpit aktif; akun/data sementara siap; scope disepakati; cadangan tersedia. |
| Kriteria Keluar | Modul 1: dokumen lengkap, risiko dinilai, registrasi dan 13 item direview asisten, demo selesai. Siklus berikutnya: seluruh kasus disepakati dieksekusi; incident kritis/tinggi ditutup atau diputuskan asisten. |
| Kriteria Lolos | Hasil aktual, persistensi data dan izin sesuai kebutuhan yang disepakati. Modul 1 belum menyatakan seluruh fitur lolos. |
| Kriteria Gagal | Hasil menyimpang, akses tidak sah, data tidak konsisten atau error; input, langkah, hasil dan bukti dicatat sebagai incident. |
| Pengujian Ulang | Ulangi kasus gagal setelah perbaikan dengan input/prasyarat sama; tautkan hasil ke incident. |
| Pengujian Regresi | Setelah perubahan, periksa login, dashboard, CRUD program/berita dan status pesan; perubahan autentikasi juga memerlukan reset dan validitas sesi. |

# 4. Lingkungan Pengujian

## 4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jenis Perangkat | Laptop HP 15 |
| Processor | AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics |
| RAM | Sekitar 8 GB terpasang; terdeteksi 7,87 GB memori fisik |
| Sistem Operasi | Windows 11 Home versi 10.0.26200 |

## 4.2 Perangkat Lunak dan Alat

| Alat / Perangkat Lunak | Versi / Detail | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Browser | Chrome/Edge; versi dicatat saat demo | UI dan DevTools |
| Runtime dan database | Node.js, Express 5, MySQL Laragon; versi dicatat saat baseline | API dan penyimpanan |
| Dokumentasi | Microsoft Word | Test Plan dan revisi |
| Tangkapan layar | Snipping Tool Windows | Bukti demo |
| Email lokal | Mailpit localhost:8025; SMTP :1025 | Tautan reset |

## 4.3 Jaringan dan Backend

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Jaringan | Loopback localhost untuk UI/API/database/SMTP; internet diperlukan untuk spreadsheet registrasi resmi. |
| Backend / API | REST Express http://localhost:3000/api; MySQL 127.0.0.1:3306 database sustainova. Health /api/health harus mengembalikan database connected. |
| URL Dasar Pengujian | http://localhost:5173; Mailpit http://localhost:8025 |

## 4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

| Jenis Data | Deskripsi |
| --- | --- |
| Akun Uji Valid | Akun admin dari seed; akun admin sementara untuk reset agar password seed tidak berubah. Kredensial lokal disimpan di catatan operasional, bukan bukti publik. |
| Akun Uji Tidak Valid | Email tidak terdaftar, password salah, kolom kosong dan token tidak berlaku; akun pembanding untuk penolakan akses. |
| Contoh Data Input | Program, berita dan pesan sementara berawalan PKPL-M1; profil akun admin uji; kata kunci cocok/tidak cocok, variasi kapital/spasi, serta pencarian kosong/reset pada tiga daftar. |
| Data Uji Tambahan | Belum ditetapkan; kumpulan nilai dan kasus rinci dilengkapi pada modul berikutnya. |

# 5. Jadwal Pengujian

Pada Modul 1, isi hanya jadwal dan luaran yang memang ditetapkan untuk Modul 1. Detail Modul 2 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai modul terkait dibahas dan ditetapkan.

| Modul | Aktivitas Pengujian Utama | Perkiraan Waktu | Luaran Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | 5 Oktober: analisis aplikasi dan penyusunan Test Plan/risiko; 6 Oktober: review, registrasi dan latihan; 7 Oktober: pemeriksaan layanan dan demo. | 5 sampai 7 Oktober 2026 | Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek |
| Modul 2 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 3 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 4 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 5 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 6 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| UAP | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |

# 6. Luaran Pengujian

Pada Modul 1, luaran yang perlu diselesaikan adalah dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek. Luaran, format, dan status untuk Modul 2 sampai Modul 6 serta UAP belum ditetapkan pada dokumen ini.

| Modul | Luaran | Format | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Modul 1 | Dokumen Test Plan | DOCX | Siap review asisten; revisi mengikuti hasil demo |
| Modul 1 | Entri Lembar Registrasi Proyek beserta 13 item kesiapan | Google Sheets resmi laboratorium | Terdaftar pada tab C baris 20; proyek disetujui menurut praktikan. Checklist 12/13; REQ-1 perlu diperbarui setelah sumber kebutuhan awal direview. |
| Modul 2 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 3 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 4 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 5 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| Modul 6 | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |
| UAP | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan | Belum ditetapkan |

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Item Uji | Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan. |
| Dasar Pengujian | Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati. |
| Kondisi Pengujian | Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case. |
| Kasus Uji | Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition. |
| Lingkungan Pengujian | Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian. |
| Risk | Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek). |
| Incident | Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut. |
| Traceability | Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya. |
| Dampak | Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Kemungkinan | Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu. |
| Strategi Mitigasi | Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi. |
| Kriteria Masuk | Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai. |
| Kriteria Keluar | Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai. |